Proposta de Implementação

Fase 1 — Modelo de Dados e Migrações

[MODIFY]

user.py

Adicionar colunas: income_source (String 50), monthly_income (Numeric 10,2), last_entry_date (Date), report_opt_out (Boolean)

Renomear profile_type → mantém como está mas aceita os mesmos 3 valores

[MODIFY]

transaction.py

Adicionar updated_at (DateTime) para suporte a edição dentro de 24h (RN-13)

Adicionar constantes EXPENSE_CATEGORIES e INCOME_CATEGORIES com nomes capitalizados

Fase 2 — Prompts e LLM Gateway

[NEW] app/prompts/parse_prompt.py

PARSE_SYSTEM_PROMPT — prompt para extrair JSON de transações a partir de texto livre

Schema com categorias válidas, regras de classificação, tratamento de datas

[NEW] app/prompts/insight_prompt.py

INSIGHT_SYSTEM_PROMPT — prompt para gerar insights de 1-2 frases sobre padrões de gastos

[MODIFY]

system_prompt.py

Refatorar build_system_prompt() para receber contexto expandido (renda, resumo do mês, top_category)

Adicionar instruções por perfil (iniciante/em_desenvolvimento/avançado)

Reduzir limite de 250 → 150 palavras

[MODIFY]

llm_service.py

Adicionar parse_transaction(text) → retorna dict JSON via parse prompt

Adicionar qa_answer(question, history, user_context) → resposta Q&A

Adicionar generate_insight(summary_data) → insight de 1-2 frases

Fase 3 — Onboarding Expandido

[MODIFY]

onboarding.py

Adicionar passo: fonte de renda (InlineKeyboard: Mesada/Estágio/Freelas/Trabalho/Outros)

Adicionar passo: valor de renda mensal (texto livre, aceita apenas número)

Salvar income_source e monthly_income no User

Mensagem final: sugerir primeiro registro de gasto como próximo passo

Nova mensagem de boas-vindas (mais completa, explica o que o Fini faz)

Fase 4 — Finance Flow v2 (módulo central)

[MODIFY]

finance_flow.py

Parsing via LLM: substituir parse_transaction_draft() regex por chamada ao llm_gateway.parse_transaction() com fallback ao parser regex

Pydantic: adicionar ParsedTransaction model para validar saída do LLM

Confirmação: adicionar botão "✏️ Corrigir" com sub-menu de campos

Pós-registro: mostrar saldo do mês + insight LLM quando relevante

Streak: chamar update_streak() ao confirmar transação

Pontos: +10 first_entry_of_day, +10 income_registered

Categorias: padronizar para capitalizadas com acento

[MODIFY] /resumo — Resumo mensal expandido

Incluir % da renda mensal por categoria

Destacar maior categoria de gasto com seta

Comparação com mês anterior (quando houver dados)

Insight gerado por LLM no final

Mini preview de metas ativas

Fase 5 — XLSX com openpyxl

[NEW] app/flows/xlsx_export.py

Geração via openpyxl (substituir _build_xlsx manual)

Aba 1 — Lançamentos: cabeçalho colorido, cores verde/vermelho, filtros automáticos, freeze panes, total com fórmula

Aba 2 — Resumo: totais com % da renda, despesas por categoria, gráfico de barras

Aba 3 — Metas: lista de metas ativas com progresso e fórmulas

Adicionar coluna "Meio de Pagamento" conforme planilha de referência

[MODIFY] requirements.txt

Adicionar openpyxl>=3.1.0 e pydantic>=2.0

Fase 6 — Gamificação Expandida

[MODIFY]

gamification.py

Expandir POINTS_MAP com 14 ações (adicionar: first_entry_of_day, income_registered, positive_month_close, xlsx_export, goal_progress_updated, goal_completed, simulator_first_use, qa_question)

Adicionar LEVEL_UP_MESSAGES com mensagens específicas por nível

Adicionar update_streak() para gerenciamento de streak diário

Fase 7 — Desafios Atualizados

[MODIFY]

seed_challenges.py

Substituir 20 desafios genéricos por D01-D20 do spec v2 (focados em registro financeiro)

Adicionar campo code nos desafios (D01, D02, etc.)

[MODIFY]

challenge.py

Adicionar coluna code (String 10, unique) para códigos D01-D20

Adicionar year ao UserChallenge para evitar conflitos entre anos

Fase 8 — Command Router e Templates

[MODIFY]

command_router.py

Adaptar route_message() para tentar parsing LLM antes do fallback regex

Passar contexto financeiro do mês ao qa_engine para respostas personalizadas

[MODIFY]

templates.py

Atualizar HELP_MENU para formato organizado por fluxo (Controlar Gastos / Metas / Aprender)

Atualizar mensagens de boas-vindas do onboarding

Open Questions

IMPORTANT

Parsing LLM vs Regex: O spec v2 pede parsing via LLM, mas o parser regex atual funciona bem para casos simples e é mais rápido (< 100ms vs ~500ms do LLM). Sugiro manter o regex como fast path e usar LLM apenas quando o regex não conseguir parsear. Concorda?

IMPORTANT

Migração de dados: Você já tem usuários no banco? Se sim, a migração dos novos campos (income_source, monthly_income) precisará de valores default. Confirma que pode ser NULL?

IMPORTANT

Planilha de referência: A nova planilha tem coluna "Meio de Pagamento" que não existe no spec v2. Incluímos?

Verificação

Testes Automatizados

python -m pytest tests/ -v

Verificar que o parser (regex + LLM) funciona com os 30 casos de teste do SDD

Testar geração de XLSX com openpyxl (3 abas, formatação, gráfico)

Verificação Manual

Subir containers com docker compose up -d --build

Testar no Telegram: onboarding completo → registro de gastos → /resumo → /planilha

Verificar que a planilha abre no Excel/Google Sheets com cores e gráfico